**С. 9 ГОСТ 34.602-89**

**ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ТЗ НА АС**

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ()

Личная Расшифровка

Подпись подписи

Печать

Дата

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ()

Личная Расшифровка

Подпись подписи

Печать

Дата

наименование вида АС

наименование объекта автоматизации

сокращенное наименование АС

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_листах

Действует с

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ()

Личная Расшифровка

Подпись подписи

Печать

Дата

**Содержание**

1. Введение.
2. Общие положения.
3. Назначение и цели создания.
4. Требования к системе.
5. Состав и содержание работ.
6. Порядок контроля и приемки.
7. Требования к документированию.
8. Заключение.

Приложения.

1. Введение.

Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89 и определяет требования к созданию официального сайта ООО "АвтоФлагман" - интернет-магазина автозапчастей и сервисного портала.

Основание для разработки:

* Приказ генерального директора №45 от 10.06.2025.
* Договор на разработку №12/2025-ВТ от 15.06.2025.

Цель документа:

* Формализация требований заказчика.
* Определение сроков и этапов разработки.
* Использование в качестве контрольного документа при приемке.

1. Общие положения.

Наименование системы: Официальный сайт ООО "АвтоФлагман"

Сроки реализации:

* Начало работ: 01.07.2025.
* Окончание работ: 15.12.2025.

Этапы разработки:

1. Проектирование (июль 2025).
2. Дизайн (август 2025).
3. Верстка (сентябрь 2025).
4. Программирование (октябрь-ноябрь 2025).
5. Тестирование (декабрь 2025).
6. Назначение и цели создания.

Основные функции:

* Каталог автозапчастей с фильтрацией
* Система онлайн-заказов
* Личный кабинет пользователя
* Информационные разделы

Целевые показатели:

* Увеличение онлайн-продаж на 40%
* Снижение нагрузки на call-центр на 25%
* Повышение узнаваемости бренда
* Политика конфиденциальности.

1. Требования к системе.

Функциональные требования:

* Не менее 20 взаимосвязанных страниц.
* Адаптивный дизайн (mobile-first).
* Интеграция с платежными системами.

Технические требования:

* Время загрузки: ≤ 2 сек.
* Поддержка браузеров: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
* Безопасность: SSL, защита от DDoS.

Дизайн-требования

* Цветовая схема: оранжевый, синий.
* Шрифты: Roboto (основной), Oswald (заголовки).

1. Состав и содержание работ.

Основные этапы:

1. Разработка технической документации.
2. Создание дизайн-макетов.
3. Верстка HTML/CSS страниц.
4. Программирование функционала.
5. Тестирование и отладка.
6. Порядок контроля и приемки.

Критерии приемки:

* Полное соответствие ТЗ.
* Отсутствие критических ошибок.
* Подтверждение нагрузочных тестов.

Процедура приемки:

1. Предварительное тестирование.
2. Устранение замечаний.
3. Подписание акта сдачи-приемки.
4. Требования к документированию.

Перечень документов:

* Руководство пользователя.
* Техническая документация.
* Инструкция по администрированию.

1. Заключение.

Техническое задание содержит полный перечень требований к разрабатываемому сайту. После завершения работ система должна:

1. Обеспечивать круглосуточную доступность.
2. Соответствовать всем заявленным характеристикам.
3. Иметь возможность дальнейшего расширения.

Гарантийные обязательства:

* Техническая поддержка в течение 6 месяцев.
* Бесплатное устранение критических ошибок.

Приложения:

1. Макеты страниц
2. Глоссарий терминов
3. Примеры контента

ФОРМА ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ТЗ НА АС

(код ТЗ)

СОСТАВИЛИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  организации,  предприятия | Должность  исполнителя | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  организации,  предприятия | Должность | Фамилия, имя,  отчество | Подпись | Дата |
|  |  |  |  |  |